## Slide 1: FSTL – 2005 Trondheim
Prosjektutbygnings modell for byggetrinn 2, Nye St.Olavs Hospital.
Våre korreksjoner i byggefase 2.

## Slide 2: Helsebygg Midt-Norge
Innledning
Prosjektmodell
Oppgave
Ny modell
Avrunding
Utbygningsdirektør Teknikk Knut Ragnar Heimdal

## Slide 3
INFRASTRUKTUR
BYGG
TEKNIKK
HBMN
Adm. direktør
Vatnan
Plan- program
Administrasjon
HMS/KS
Informasjon
Admin
Kontrakt-innkjøp
Prosjektstyring
Økonomi
Fremdrift
HELHET
UTSTYR

## Slide 4
Rør & Luft
Prosjektleder
Brødreskift
SD & logistikk
Prosjektleder
Nilstad
IKT
Prosjektleder
Godhavn
Elektro
Prosjektleder
Hestad
FS
Prosjektleder
Nilstad
Idriftsettelse
Prosjektleder
Sandvik
Teknikk
Utbygningsdirektør
Heimdal
Kontraktsmedarb
Bjørlykke
Prosjektsekretærer
Ulvan
Gran
Planlegger fremdrift
Rognes
Planlegger
økonomi/endring
Braathen
Byggeleder
Solberg
Prosjekteringsleder
Egseth
Byggeleder
Gjersvold
Prosjekteringsleder
Askimdal
Byggeleder
Fuglaas
Holm
Fagansvarlig
Bakken
Byggeleder
Fagansvarlig FDV
Hassel
Fagansvarlig 3T
Haug
Andersen

## Slide 5
Tilbud
S1
S2
Utbygning
Idrift
Drift
P1
P2
Tilbud
SAMSPILL HBMN

## Slide 6
DESIGN
PRODUKSJON
IDRIFT
SAMSPILL HBMN

## Slide 7
Forprosjekt
Funksjonsprosjekt
Tilbud
P2-kontrakt ”GSP”
Arbeidsunderlag
Produksjon
Test-verifikasjon ”GSP”
Overlevering
REALISERINGSFASE
UTBYGNING
INITIALFASE
DESIGN
AVSLUTTNINGSFASE
DRIFT
+
Idriftsettelse
PROGRESS
OPPNÅDD
Samhandling ”GSP”
P1-kontrakt
SAMSPILL HBMN

## Slide 8
S1
S2
Fast bruttofortjeneste
Totalentreprise
basert på omforent
spesifikasjon og
fast pris
P1
P2
Tilbud
SAMSPILL HBMN
Tekniske disipliner
Utbygning

## Slide 9
S3 Akutt Hjerte Lunge
S3 Gastro
S3 Bevegelse
S1
Disiplin
S2
Prosjekt
SAMSPILL HBMN
P1
P2

## Slide 10
”TRIMMET BYGGERI”

## Slide 11
”TRIMMET BYGGERI”

## Slide 12
LINJE ANSVAR
MATRISE
PROSESS
”TRIMMET BYGGERI”

## Slide 13
Tilpass og bruk riktig verktøyet til oppgaven, og gjør det skikkelig